ROADMAP ESTRATÉGICO Y PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA SIRES

Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud (Versión Extendida y Actualizada Post-Arquitectura de Base de Datos)

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO GLOBAL

El Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES) ha dejado de ser un concepto para convertirse en una arquitectura de nivel empresarial (HIS / EMR). SIRES está diseñado para solventar el rezago tecnológico en el registro clínico, garantizando el cumplimiento estricto y total de la NOM-024-SSA3-2012 y las exigencias de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) mediante el manejo automatizado de las Guías de Intercambio de Información en Salud (GIIS).

Este roadmap define el camino a seguir, partiendo de una base de datos ya consolidada y blindada, hacia la codificación de las interfaces, la lógica de negocio y la futura escalabilidad del sistema.

2. MISIÓN Y VISIÓN DEL PROYECTO

Misión

Proveer a las unidades de salud de los sectores público y privado de una plataforma tecnológica integral, segura, ágil y normada, que centralice la gestión del Expediente Clínico Electrónico (ECE). Nuestra misión es automatizar el registro clínico-epidemiológico mediante un motor dinámico (GIIS), erradicando los errores de captura, garantizando la inmutabilidad de la información (mediante auditoría criptográfica) y proporcionando a los profesionales de la salud herramientas eficientes que les permitan centrarse en la atención del paciente y no en la burocracia documental.

Visión

Convertir a SIRES en el estándar de oro nacional en la digitalización y administración de servicios de salud. Aspiramos a ser un ecosistema hiperconectado donde la interoperabilidad semántica e institucional sea transparente, evolucionando hacia un sistema proactivo impulsado por Inteligencia Artificial y Big Data Clínico, logrando que la geointeligencia epidemiológica en tiempo real sea accesible para la toma de decisiones a nivel gubernamental y gerencial.

3. ALCANCE DEL SISTEMA (SCOPE)

El alcance del SIRES abarca el ciclo de vida completo de la atención médica y la gestión clínica, delimitado en los siguientes ejes estructurales:

- Cumplimiento Normativo Absoluto: Conformidad con la NOM-024 y NOM-004 mediante trazabilidad de cambios (Bitácora Inmutable), autenticación segura y firmas criptográficas (Hash MD5/SHA256) en el expediente digital.

- Motor Dinámico de Guías GIIS: Capacidad de renderizar formularios de atención clínica basados al 100% en las 8 guías operativas de la DGIS (Egresos, Urgencias, Lesiones, Bucal, Mental, Planificación, Detecciones y Consulta Externa), con más de 600 variables interconectadas y cruces lógicos automatizados (Ej. restricciones por edad, sexo biológico, y diagnósticos CIE-10/CIE-9).

- Gestión Operativa y RBAC: Administración multicentro (redes de unidades médicas), control de personal de salud, asignación de especialidades y un Control de Acceso Basado en Roles (SUPERADMIN, MEDICO, ENFERMERIA, TRABAJO_SOCIAL, RECEPCION).

- Archivo Clínico y Geointeligencia: Master Patient Index (MPI) para el manejo de pacientes e identidades desconocidas, apoyado en catálogos del SEPOMEX/INEGI e índices espaciales (PostGIS) para el rastreo geográfico de morbimortalidad.

- Agenda y Telemedicina: Sistema de citas, control de episodios y bases sentadas para integraciones de teleconsulta sincrónica y asincrónica.

4. FASES DE DESARROLLO (EL ROADMAP TÉCNICO)

El desarrollo del sistema SIRES se ejecutará en fases incrementales. Dado que la Fase 0 (Base de Datos) está 100% completada, los ingenieros e Inteligencias Artificiales de programación (Codex/Claude) utilizarán este esquema para avanzar.

Fase 0: Cimentación Arquitectónica (COMPLETADA)

- Hito 1: Diseño relacional PostgreSQL y particionamiento de tablas de Big Data (clin_atenciones).

- Hito 2: Inyección del motor de validación dinámico de Guías DGIS (Tablas sys_giis_campos y sys_giis_restricciones).

- Hito 3: Implementación del módulo de seguridad NOM-024 (Bitácora inmutable, triggers antiborrado, y expediente digital con hash_integridad).

- Hito 4: Ingesta mediante Python de catálogos masivos (CIE-10, CIE-9, SEPOMEX y CLUES).

Fase 1: Módulo Administrativo y de Configuración Core

- Objetivo: Construir la interfaz para que los administradores pongan en marcha el sistema.

- Módulos a codificar:

  - Login y Seguridad: Autenticación robusta evaluando la tabla adm_usuarios, bloqueos por intentos fallidos (intentos_fallidos, bloqueado_hasta) e inicialización del token de sesión JWT con los permisos de cat_roles.

  - CRUD de Unidades Médicas: Interfaz para dar de alta hospitales/clínicas, asignando su ubicación geoespacial en un mapa (PostGIS).

  - CRUD de Personal de Salud: Alta de médicos, enfermeras y administrativos, validación de cédulas profesionales y asignación de servicios mediante la tabla cat_matriz_personal_servicio.

Fase 2: Módulo de Recepción, Archivo y Agenda (Front-Desk)

- Objetivo: Digitalizar la puerta de entrada de la clínica.

- Módulos a codificar:

  - Buscador Universal de Pacientes: Interfaz de Recepción con búsqueda ultra-rápida usando los índices B-Tree de clin_pacientes (por Nombre, Apellidos, CURP o Folio).

  - Alta de Pacientes y Triage Rápido: Formulario dinámico consumiendo los catálogos SEPOMEX para domicilios. Inclusión de la bandera "Identidad Desconocida" para casos de Urgencias mayores.

  - Gestor de Agendas (Citas): Calendario interactivo cruzando a los médicos activos con los pacientes registrados y guardando el estado en clin_citas.

Fase 3: Módulo Médico Integral y Motor GIIS (El Core Clínico)

- Objetivo: Que el personal médico interactúe con el Expediente Clínico Electrónico.

- Módulos a codificar:

  - Gateway de Catálogos (Backend): Creación del API Router que lee la columna fuente_catalogo e invoca al diccionario correspondiente (CIE-10, CIE-9, GUI) de manera transparente para el Frontend.

  - Renderizado Dinámico de Notas Clínicas: El "corazón" del desarrollo. El Front-End no tendrá formularios duros, sino que dibujará los campos al vuelo interpretando los JSON de sys_giis_campos y bloqueando inputs en vivo interpretando sys_giis_restricciones.

  - El Expediente Digital: Interfaz para visualizar el historial del paciente, subir documentos (PDF/DICOM), calcular su Hash SHA-256 en tiempo real y guardarlo en doc_expediente_digital.

  - Generación del Guardado JSONB: Empaquetar todas las respuestas médicas del formulario dinámico e insertarlas de forma atómica en la partición correspondiente de clin_atenciones.

Fase 4: Interoperabilidad DGIS y Reportes Legales

- Objetivo: Cumplir con las dependencias de gobierno y evitar auditorías fallidas.

- Módulos a codificar:

  - Generador de Archivos de Intercambio (.txt / .json): Algoritmo que extrae las atenciones filtradas por mes y unidad médica, transformando el JSONB de la BD en la cadena plana exacta exigida por el SINBA/DGIS.

  - Módulo Visor de Auditoría (Bitácora): Un panel exclusivo para perfiles SUPERADMIN y autoridades externas donde puedan filtrar e inspeccionar los logs de la tabla sys_bitacora_auditoria (Quién alteró qué, cuándo y desde qué IP).

Fase 5: Geointeligencia, Cuadro de Mando y Analítica Avanzada

- Objetivo: Transformar los datos capturados en conocimiento estratégico.

- Módulos a codificar:

  - Dashboard Gerencial: Gráficas en tiempo real de productividad médica, morbilidad principal (Top 10 CIE-10 de la clínica), y ocupación hospitalaria.

  - Mapa Epidemiológico: Aprovechando PostGIS, generar mapas de calor y clusters sobre Google Maps / Mapbox, mostrando incidencias de enfermedades (Ej. dengue, accidentes viales, o casos de COVID-19) cruzando las colonias (SEPOMEX) con los diagnósticos de Consulta Externa y Urgencias.

5. EL FUTURO DEL SISTEMA (HORIZONTE 2027+)

El diseño hipernormalizado de SIRES le permite evolucionar sin necesidad de reescribir su núcleo. El roadmap futuro contempla:

- Integración con Inteligencia Artificial (Asistente Clínico):

  - Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Permitir al médico dictar la nota clínica en formato de audio, donde una IA transcriba y autocompleta los campos estructurados del GIIS (extrayendo signos vitales, medicamentos y diagnósticos).

  - Sistema de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS): Alertas preventivas cruzadas (Ej. Alertar si se receta un fármaco alergénico al paciente analizando su historial previo).

- Telemedicina 2.0 y Portal del Paciente:

  - Desarrollo de una App Móvil vinculada al Master Patient Index, donde el paciente reciba notificaciones de sus citas, acceda a su Receta Electrónica y descargue sus resultados de imagenología/laboratorio desde doc_expediente_digital.

- IoT de Dispositivos Médicos:

  - Integración mediante APIs HL7/FHIR con espirómetros, monitores de signos vitales hospitalarios y laboratorios de la clínica para inyectar automáticamente los valores a la base de datos sin captura manual.

- Blockchain para Interoperabilidad Nacional:

  - Expandir la validación de hash_integridad actual hacia una red Blockchain privada (o del Sistema Nacional de Salud), permitiendo que un paciente tratado en Ciudad de México pueda ser atendido en Monterrey, compartiendo su ECE de manera incorruptible y trazable entre distintos sistemas estatales.