SIRES Sistema de Registro de Salud ROADMAP DE DESARROLLO — 2026 Plan de 4 Fases · Cumplimiento NOM-024 · ECE Global

# RESUMEN EJECUTIVO

SIRES es un Sistema de Expediente Clínico Electrónico (ECE) diseñado bajo los lineamientos de la NOM-024-SSA3-2010. La base de datos ece_global ya está estructurada y poblada con catálogos, lo que nos permite iniciar el desarrollo desde el primer día sin bloqueos de diseño. El sistema se construirá en 4 fases iterativas, cada una con entregables probables y un checkpoint de seguridad (Git tag) antes de avanzar a la siguiente.

| Base de datos | PostgreSQL 14 · ece_global · Extensiones: pgcrypto, postgis, uuid-ossp |
| --- | --- |
| Arquitectura | Backend: API REST (Node.js/Express) · Frontend: React + TailwindCSS |
| Cumplimiento | NOM-024-SSA3-2010 · RBAC · Bitácora de auditoría inmutable |
| Duración estimada | 4 fases · ~4 semanas por fase · 16 semanas en total |
| Control de versiones | Git con tags por fase (checkpoint-fase-1, checkpoint-fase-2, etc.) |
| Estrategia de pruebas | Pruebas manuales al final de cada fase + Postman collection por módulo |

# ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

⚙ STACK TECNOLÓGICO • Backend: Node.js 20 LTS + Express 5 + JWT (jsonwebtoken) + bcrypt • ORM / Queries: pg (node-postgres) con consultas tipadas — sin ORM pesado • Base de datos: PostgreSQL 14 en Docker (local dev) → servidor de producción • Frontend: React 18 + Vite + TailwindCSS + React Query + React Hook Form • Autenticación: JWT Access Token (15 min) + Refresh Token (7 días) en HttpOnly cookie • Geolocalización: Leaflet.js para mapa de unidades médicas (PostGIS en backend) • Documentos: PDF generados con pdfkit · Firmados con hash SHA-256 (NOM-024) • Control de versiones: Git + GitHub · Tags de checkpoint por fase • Entorno local: Docker Compose (PostgreSQL + pgAdmin) para desarrollo inmediato

FASE 1 — SUPERADMINISTRADOR & CIMIENTOS DEL SISTEMA Semanas 1–4 · Base: adm_*, cat_*, sys_*, gui_*

## Objetivo de Fase

Construir el núcleo del sistema: la infraestructura técnica completa (Docker, API, autenticación) y el módulo del Superadministrador, que es quien activa unidades médicas y gestiona todos los catálogos maestros del sistema. Al terminar esta fase, el sistema ya es funcional y navegable end-to-end.

## 1A · Infraestructura y Cimientos

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Entorno Docker | docker-compose.yml con PostgreSQL 14 + pgAdmin · restauración del dump ece_global · variables de entorno (.env) |
| Proyecto Backend | Scaffolding Express 5 · estructura de carpetas (routes, controllers, services, middleware) · conexión pg a la BD · healthcheck endpoint |
| Proyecto Frontend | Scaffolding Vite + React 18 + TailwindCSS · estructura de carpetas (pages, components, hooks, api) · configuración de rutas (React Router v6) |
| Autenticación JWT | Login con CURP + contraseña · bcrypt para verificar password_hash · JWT Access + Refresh token · middleware de autenticación · endpoint /auth/login y /auth/refresh |
| Sistema RBAC base | Lectura de cat_roles · middleware checkRole(roles[]) · tabla adm_usuarios con campo rol_id · bloqueo por intentos fallidos (campo bloqueado_hasta) |
| Bitácora de auditoría | Servicio auditLogger.js que inserta en sys_bitacora_auditoria · registra: accion, tabla, registro_id, datos_anteriores, datos_nuevos, ip, user_agent |

## 1B · Módulo Superadministrador

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Dashboard SA | Pantalla de bienvenida con contadores: total unidades activas, total usuarios, normativas vigentes · indicadores en tiempo real desde la BD |
| Gestión de Unidades Médicas | CRUD completo sobre adm_unidades_medicas · activar/desactivar unidad (campo activo) · mapa interactivo Leaflet con PostGIS (campo geom Point 4326) · búsqueda por CLUES, nombre, municipio |
| Gestión de Catálogos Maestros | Vista y edición de: cat_roles, cat_tipos_personal, cat_servicios_atencion, cat_entidades, cat_municipios, cat_asentamientos_cp · toggle activo/inactivo · importación masiva futura preparada |
| Gestión CIE-10 y CIE-9 | Búsqueda y consulta de cat_cie10_diagnosticos y cat_cie9_procedimientos · filtros por sexo, rango de edad, activo · no editable (catálogo oficial) pero navegable |
| Gestión de Normativas | CRUD sobre sys_normatividad_giis · gestión de sys_giis_campos (formularios dinámicos) y sys_giis_restricciones (motor de reglas JSONB) · previsualización del formulario generado |
| Gestión de Diccionarios GUI | CRUD sobre gui_diccionarios y gui_diccionario_opciones · soporte a jerarquía (parent_id) · metadatos JSONB |
| Gestión de Usuarios SA | Alta/baja/modificación de cualquier usuario del sistema · asignación de rol · reset de contraseña · consulta de bitácora de auditoría sys_bitacora_auditoria con filtros |
| Adopción de Catálogos | Registro en sys_adopcion_catalogos y sys_registro_catalogos al actualizar versiones de catálogos oficiales |

## 1C · Tablas de BD involucradas en Fase 1

| Lectura/Escritura | adm_usuarios, adm_unidades_medicas, cat_roles, cat_tipos_personal, cat_servicios_atencion, cat_entidades, cat_municipios, cat_asentamientos_cp, gui_diccionarios, gui_diccionario_opciones, sys_normatividad_giis, sys_giis_campos, sys_giis_restricciones, sys_bitacora_auditoria, sys_adopcion_catalogos, sys_registro_catalogos, rel_normatividad_opciones |
| --- | --- |
| Solo lectura | cat_cie10_diagnosticos, cat_cie9_procedimientos, cat_doc_clasificacion |
| Referenciadas | cat_matriz_personal_servicio |

✔ CHECKPOINT DE FASE Git tag: checkpoint-fase-1 · El Superadministrador puede: iniciar sesión, ver el dashboard, activar/desactivar unidades médicas, gestionar todos los catálogos del sistema, y consultar la bitácora de auditoría. El entorno Docker levanta limpio con el dump restaurado. Las colecciones Postman de los endpoints de Fase 1 están documentadas y pasan al 100%.

FASE 2 — ADMINISTRADOR DE UNIDAD MÉDICA Semanas 5–8 · Base: adm_personal_salud + configuración por unidad

## Objetivo de Fase

Construir el módulo del Administrador de Unidad: la persona responsable de configurar su unidad médica dentro del sistema. Gestiona su plantilla de personal, define qué catálogos y opciones normativas aplica su unidad, y asigna roles operativos. Esta fase NO toca datos clínicos; es puramente configuración y administración local.

## 2A · Contexto de unidad y panel de control

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Dashboard de Unidad | Panel exclusivo para la unidad del admin logueado · contadores: personal activo, usuarios operativos registrados, normativas adoptadas, citas del día · acceso restringido a su unidad por middleware |
| Perfil de Unidad | Visualización y edición limitada de su adm_unidades_medicas · actualizar datos descriptivos · no puede cambiar CLUES ni geolocalización (solo SA puede) |
| Middleware de Scope | Todo endpoint de Fase 2 valida que unidad_medica_id del token coincida con el recurso solicitado · ningún admin puede ver datos de otra unidad |

## 2B · Gestión de Personal y Usuarios Operativos

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Alta de Personal de Salud | CRUD sobre adm_personal_salud (vinculado a adm_usuarios) · campos: nombre_completo, cedula_profesional, tipo_personal_id, unidad_medica_id · asignación de rol operativo desde cat_roles |
| Asignación de Roles | Listado de roles operativos disponibles (MEDICO, ENFERMERA, RECEPCIONISTA, etc.) · asignación/cambio de rol por usuario · el Admin de Unidad NO puede crear roles (eso es SA) |
| Gestión de Acceso | Activar/desactivar usuario de su unidad · reset de contraseña de su personal · ver última sesión y intentos fallidos |
| Matriz Personal-Servicio | Configurar qué tipo de personal puede operar qué servicio (cat_matriz_personal_servicio) para su unidad |

## 2C · Configuración de Catálogos por Unidad

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Adopción de Normativas | Seleccionar qué normativas del sistema (sys_normatividad_giis) adoptará su unidad · se registra en rel_normatividad_opciones con el normatividad_id correspondiente |
| Configuración de Opciones | Dentro de cada normativa adoptada, definir qué opciones de gui_diccionario_opciones estarán visibles para su personal operativo (subconjunto del catálogo maestro) |
| Servicios de Atención | Seleccionar qué servicios de cat_servicios_atencion ofrece su unidad · base para filtrar lo que ven los usuarios operativos en formularios |

## 2D · Tablas de BD involucradas en Fase 2

| Lectura/Escritura | adm_personal_salud, adm_usuarios (scope unidad), rel_normatividad_opciones, cat_matriz_personal_servicio |
| --- | --- |
| Solo lectura (catálogos) | adm_unidades_medicas, cat_roles, cat_tipos_personal, cat_servicios_atencion, sys_normatividad_giis, gui_diccionarios, gui_diccionario_opciones |
| Auditoría | sys_bitacora_auditoria (toda acción del admin de unidad queda registrada) |

✔ CHECKPOINT DE FASE Git tag: checkpoint-fase-2 · El Administrador de Unidad puede: iniciar sesión con scope de su unidad, dar de alta y gestionar su personal, asignar roles operativos, configurar qué normativas y servicios adoptará su unidad. El Superadministrador puede ver todos los admins de todas las unidades. No existe ninguna ruta que permita a un admin de unidad acceder a datos de otra unidad (validado con tests Postman).

FASE 3 — USUARIOS OPERATIVOS: RECEPCIÓN, MÉDICO, ENFERMERÍA Semanas 9–12 · Base: clin_pacientes, clin_citas, clin_atenciones, doc_expediente_digital

## Objetivo de Fase

Construir el corazón clínico del sistema. Cada rol operativo ve una interfaz diferente según sus responsabilidades. La Recepcionista abre expedientes y agenda citas. El Médico registra atenciones clínicas con formularios dinámicos (GIIS). Enfermería registra signos vitales y notas de seguimiento. Todos bajo RBAC estricto y con auditoría en cada acción.

## 3A · Módulo de Recepción / Apertura de Expedientes

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Búsqueda de Paciente | Búsqueda por CURP, número de expediente global, nombre+apellidos · si existe: muestra ficha resumen. Si no existe: flujo de alta nueva |
| Alta de Paciente (MPI) | Formulario sobre clin_pacientes · captura: CURP, nombre completo, fecha nacimiento, sexo_id, asentamiento_id (búsqueda por CP/colonia desde cat_asentamientos_cp) · bandera es_identidad_desconocida para urgencias sin ID |
| Generación de Expediente | Asignación automática de numero_expediente_global único · almacenamiento en datos_clinicos JSONB con estructura base (antecedentes, alergias, grupo sanguíneo) |
| Agenda de Citas | CRUD completo sobre clin_citas · agendar, modificar, cancelar citas · asignación a personal_salud_id disponible · estados: PROGRAMADA, EN_ESPERA, ATENDIDA, CANCELADA · vista de agenda diaria/semanal |
| Lista de Espera | Vista del día con citas programadas para la unidad · cambio de estatus a EN_ESPERA cuando el paciente llega · paso a ATENDIDA cuando el médico inicia la consulta |

## 3B · Módulo Médico

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Sala de Espera del Médico | Vista de pacientes EN_ESPERA asignados al médico logueado · botón Iniciar Consulta que crea el registro en clin_atenciones |
| Formulario Dinámico GIIS | Renderizado de formularios desde sys_giis_campos según normativa adoptada por la unidad · validaciones en tiempo real desde sys_giis_restricciones (JSONB) · congruencia sexo/edad, campos obligatorios, catálogos dinámicos |
| Registro de Diagnósticos | Búsqueda y selección de diagnósticos desde cat_cie10_diagnosticos con filtros por sexo y edad del paciente · almacenado en datos_atencion JSONB de clin_atenciones |
| Registro de Procedimientos | Búsqueda en cat_cie9_procedimientos · selección múltiple · almacenado en datos_atencion |
| Notas Médicas y Plan | Campos de texto para nota médica, diagnóstico, plan de tratamiento, pronóstico · todos en el payload datos_atencion JSONB |
| Historial del Paciente | Vista completa del expediente: todas las atenciones previas, citas, documentos · particionamiento por año (clin_atenciones_2026) manejado transparentemente en el backend |
| Firma Digital de Atención | Al guardar la atención, se genera hash SHA-256 del payload · se registra la fecha y el usuario · cumplimiento NOM-024 de no repudio |

## 3C · Módulo Enfermería

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Registro de Signos Vitales | Formulario de signos vitales (T/A, FC, FR, temperatura, peso, talla, SpO2) · se almacena en datos_atencion JSONB como sección 'signos_vitales' · vinculado a clin_atenciones |
| Notas de Enfermería | Campo de nota de enfermería dentro del expediente de la atención · historial de notas por atención |
| Control de Medicamentos | Registro de medicamentos administrados en la atención · parte del payload JSONB · visible para el médico en su módulo |

## 3D · Módulo de Documentos Clínicos

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Subida de Documentos | Upload de PDFs y archivos a doc_expediente_digital · generación automática de hash_integridad SHA-256 (campo NOM-024) · clasificación por cat_doc_clasificacion (consentimientos, estudios, radiografías, etc.) |
| Visor de Documentos | Listado de documentos por paciente/atención · descarga y visualización en browser · validación de integridad por hash |
| Generación de PDF | Generación de resumen de consulta en PDF con pdfkit · firmado con hash · disponible para descarga por el paciente y como respaldo |

## 3E · Tablas de BD involucradas en Fase 3

| Lectura/Escritura | clin_pacientes, clin_citas, clin_atenciones, clin_atenciones_2026, doc_expediente_digital |
| --- | --- |
| Solo lectura (catálogos) | cat_cie10_diagnosticos, cat_cie9_procedimientos, cat_doc_clasificacion, cat_asentamientos_cp, sys_giis_campos, sys_giis_restricciones, gui_diccionario_opciones |
| Referencias | adm_personal_salud, adm_unidades_medicas |
| Auditoría | sys_bitacora_auditoria (apertura de expediente, registro de atención, subida de documentos — todo auditado) |

✔ CHECKPOINT DE FASE Git tag: checkpoint-fase-3 · Los usuarios operativos pueden: Recepción abre expedientes y agenda citas. El Médico atiende pacientes con formularios GIIS dinámicos, registra CIE-10/CIE-9 y firma atenciones. Enfermería registra signos vitales y notas. Los documentos se suben con hash de integridad. Cada rol ve únicamente su módulo (RBAC validado). La bitácora registra el 100% de las acciones clínicas.

FASE 4 — PORTAL DEL PACIENTE Semanas 13–16 · Vista de expediente, citas y documentos propios

## Objetivo de Fase

Construir el portal de autoservicio para el paciente. Solo lectura sobre sus propios datos. El paciente puede ver su expediente, sus atenciones previas, sus citas programadas y descargar sus documentos. Es la capa más externa del sistema y la más sensible en privacidad: ningún paciente puede ver datos de otro paciente bajo ninguna circunstancia.

## 4A · Autenticación del Paciente

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Login del Paciente | Login con CURP + contraseña (password_hash en adm_usuarios, rol PACIENTE) · el token JWT incluye el paciente_id vinculado · todos los endpoints de Fase 4 validan que el paciente_id del token == el recurso solicitado |
| Registro de Paciente | Flujo de autoregistro: validación de CURP existente en clin_pacientes · creación de credenciales en adm_usuarios vinculadas al expediente · verificación por email (opcional) |
| Perfil | Vista y edición limitada: email, contraseña · no puede modificar datos demográficos (solo personal médico puede) |

## 4B · Expediente Digital del Paciente

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Resumen de Expediente | Ficha personal: nombre, fecha de nacimiento, sexo, CURP, número de expediente · datos clínicos base: alergias, grupo sanguíneo, antecedentes (de datos_clinicos JSONB) |
| Historial de Atenciones | Lista cronológica de todas sus clin_atenciones · fecha, unidad médica, médico tratante, diagnóstico principal · expandible para ver detalle de cada consulta |
| Documentos Personales | Lista de sus doc_expediente_digital · descarga de PDFs de consulta, estudios, consentimientos · validación de hash antes de mostrar (integridad NOM-024) |

## 4C · Gestión de Citas

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| Mis Citas | Lista de clin_citas del paciente: próximas, pasadas, canceladas · estado visual claro por estatus_cita · datos: fecha, hora, médico, unidad, motivo |
| Solicitud de Cita | Formulario para solicitar nueva cita: selección de unidad médica, servicio, fecha tentativa, motivo · crea registro con estatus PROGRAMADA · notificación visual de confirmación |
| Cancelación | El paciente puede cancelar sus citas con estatus PROGRAMADA · no puede modificar citas ya atendidas |

## 4D · Tablas de BD involucradas en Fase 4

| Solo lectura (del paciente) | clin_pacientes (su propio registro), clin_atenciones (sus atenciones), doc_expediente_digital (sus documentos) |
| --- | --- |
| Lectura/Escritura | clin_citas (puede solicitar y cancelar sus propias citas), adm_usuarios (su contraseña y email) |
| Políticas de acceso | Row-level security lógico: todos los endpoints validan paciente_id == id del token · imposible consultar expediente ajeno |

✔ CHECKPOINT DE FASE Git tag: checkpoint-fase-4 · El paciente puede: iniciar sesión con sus credenciales, ver su expediente completo (solo lectura), consultar el historial de todas sus atenciones, descargar sus documentos (con validación de integridad), ver y gestionar sus citas. Ningún paciente puede acceder a datos de otro paciente (validado con tests de seguridad Postman). Sistema completo end-to-end operativo.

# METODOLOGÍA DE CHECKPOINTS Y CONTROL DE VERSIONES

Cada fase termina con un checkpoint que garantiza que el sistema es estable, funcional y reversible antes de avanzar. El proceso es siempre el mismo:

| Módulo / Entregable | Funcionalidades incluidas |
| --- | --- |
| 1. Pruebas manuales | Checklist de funcionalidades de la fase ejecutado manualmente en el entorno local. Toda funcionalidad debe pasar al 100% antes de continuar. |
| 2. Postman Collection | Colección de endpoints de la fase exportada y guardada en el repositorio (carpeta /docs/postman/). Incluye tests automáticos de respuestas HTTP. |
| 3. Git commit limpio | Todo el código de la fase commiteado con mensaje descriptivo. Sin archivos de debug ni credenciales en el repositorio. |
| 4. Git tag | Etiqueta de versión: checkpoint-fase-1, checkpoint-fase-2, etc. Permite un git checkout checkpoint-fase-N para regresar exactamente a ese estado. |
| 5. Dump de BD | pg_dump del estado de la BD al terminar la fase, guardado como backup_checkpoint_fase_N.sql. Permite restaurar la BD al estado exacto del checkpoint. |
| 6. README de fase | Documento corto en /docs/ describiendo qué funciona, cómo probarlo, variables de entorno necesarias y comandos para levantar el entorno. |

⚠ REGLA CRÍTICA: Nunca se inicia una fase nueva si el checkpoint de la fase anterior no ha sido creado y validado. Si durante el desarrollo de una fase se detecta un problema grave, se hace git checkout al checkpoint anterior, se evalúa el impacto y se retoma con el contexto del estado estable.

# RESUMEN EJECUTIVO DE FASES

| Fase | Nombre | Actor principal | Semanas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Superadministrador & Cimientos | Superadministrador (SA) | 1–4 |
| Fase 2 | Administrador de Unidad Médica | Admin de Unidad | 5–8 |
| Fase 3 | Usuarios Operativos (Clínica) | Recepción, Médico, Enfermería | 9–12 |
| Fase 4 | Portal del Paciente | Paciente | 13–16 |

# NOTA SOBRE LA BASE DE DATOS

La base de datos ece_global está diseñada de forma profesional y es suficiente para construir el sistema completo sin modificaciones estructurales mayores. Algunas observaciones:

| Fortalezas identificadas | UUIDs como PKs en tablas clínicas (imposible colisión), particionamiento de clin_atenciones por año (escalabilidad), JSONB para formularios dinámicos (flexibilidad NOM-024), trigger prevent_audit_tampering (inmutabilidad legal), PostGIS para geolocalización de unidades |
| --- | --- |
| Patrones de naming | Prefijos por dominio: adm_ (administración), cat_ (catálogos), clin_ (clínica), sys_ (sistema), gui_ (interfaz), doc_ (documentos), rel_ (relaciones) |
| Observación Fase 1 | El sistema ya tiene cat_roles poblado. El desarrollo puede arrancar inmediatamente sin seed data adicional para los módulos administrativos |
| Observación Fase 3 | clin_atenciones está particionada por rango de fecha_atencion. El backend debe insertar siempre en la partición correcta del año (clin_atenciones_2026 para el año actual). Cada año nuevo requiere crear una nueva partición. |
| Observación Fase 4 | El acceso del paciente debe implementarse con Row-Level Security lógico en la API (no en BD), validando en cada endpoint que el paciente_id del JWT coincida con el recurso solicitado. |

SIGUIENTE PASO: ARRANCAR FASE 1 Comparte el backup a Claude Code en tu terminal · Iniciamos con el docker-compose y el scaffold del backend